FARMCASH

Note stratégique — Roadmap V2

Architecture économique, amorçage et roadmap V2

Auteur : Claude (analyse produit)

Date : 6 juin 2026 — version 2 (révisée)

Périmètre : Marketplace agricole Côte d’Ivoire

# Synthèse exécutive

FarmCash a posé des fondations techniques solides : modèle coopérative-pivot, escrow obligatoire, distribution automatique au prorata et support des producteurs sans téléphone (managed accounts). C’est au-dessus de la moyenne des marketplaces agricoles africaines en service.

Cette note V2 affine la compréhension du modèle économique réel et propose une architecture de paiement adaptée à la cible : les petites coopératives villageoises sans fonds propres. Trois leviers majeurs sont identifiés : le paiement étagé (avance acheteur 20 % + solde à la livraison), la grille tarifaire transporteur standardisée et la stratégie d’amorçage du crédit coop sans capital initial.

Aucun de ces chantiers ne demande de capital propre FarmCash pour démarrer. Ils permettent de servir la vraie cible terrain dès le mois 1.

# 1. Précisions sur la cible et le modèle

## 1.1 — La coopérative FarmCash est un groupement villageois, pas une grande structure

Distinction fondamentale qui change toute la stratégie d’amorçage : la « coopérative » au sens FarmCash désigne un petit groupement de producteurs qui s’associent pour vendre leur récolte ensemble. Ce N’EST PAS COOP-CI, UNECA-CI ou les grandes coopératives cacao établies.

### Profil terrain réel

- 5 à 30 membres (souvent 8 à 15)

- Tous producteurs eux-mêmes (pas d’acheteurs déguisés)

- Président élu parmi les membres

- Souvent informelle (pas de RCCM, pas de compte bancaire au nom de la coop)

- Tout repose sur la confiance entre voisins de village

- Zéro fonds propres réels — le cash du président, c’est le cash de la coop

- Comptabilité tenue dans un cahier d’école

Conséquence directe : on ne peut pas exiger d’agrément ou de compte bancaire au registration. Le wallet FarmCash devient le premier compte « collectif » digital de la coop. C’est un atout d’adoption, pas un défaut.

## 1.2 — Trois profils de producteurs supportés en parallèle

Aucun de ces profils n’est obligatoire — ils coexistent.

### Type 1 — Producteur autonome (avec téléphone)

- S’inscrit seul depuis l’app

- Publie ses annonces, vend directement aux acheteurs

- Reçoit son argent sur SON wallet

- Pas besoin d’une coopérative

- Cas typique : producteur péri-urbain, culture hors-sol, hydroponie, gros producteur autonome, agropreneur jeune

### Type 2 — Producteur membre d’une coopérative (avec téléphone)

- S’inscrit seul, puis rejoint une coop via la page « Trouver une coopérative »

- Publie ses annonces — la coop les valide à la pesée

- La coop agrège plusieurs membres en publications coop

- L’argent va à la coop, distribué automatiquement aux membres au prorata

### Type 3 — Producteur « managed » (sans téléphone)

- Pas d’app, pas d’inscription par lui-même

- La coop l’enregistre dans son écosystème

- La coop saisit ses récoltes et vend pour lui

- La coop le paye en espèces au village (ou Mobile Money)

- Cas typique : producteur 50+ ans, village reculé, illettrisme numérique

L’app ne force personne à passer par une coopérative. La bannière « Rejoins une coopérative » est une invitation, pas une contrainte — elle disparaît dès que le producteur a rejoint une coop, ou peut être ignorée s’il préfère vendre seul.

# 2. Architecture économique clarifiée

## 2.1 — Qui paye quoi

Point essentiel : la commission FarmCash est retenue sur le vendeur (3 %) et sur le transporteur (10 %), pas ajoutée au prix payé par l’acheteur. L’acheteur voit un total = produit + transport, avec « 0 % de frais » affiché. C’est conforme au pattern Amazon, Jumia, Glovo.

### Tableau récapitulatif (exemple sur commande de 5 T de maïs)

| Acteur | Ce qu’il voit / paye | Ce qu’il reçoit |
| --- | --- | --- |
| Acheteur | Total = produit + transport (0 % de frais visible) | Sa marchandise |
| Coop (vendeur) | Brut affiché : 1 750 000 F | Net 1 697 500 F (après FarmCash 3 %) |
| Producteurs membres | Quote-part au prorata des kg contribués | Net après cascade FarmCash + commission coop (5 %) |
| Transporteur | Tarif affiché : 120 000 F | 108 000 F (après commission FarmCash 10 %) |
| FarmCash | Rien à payer | 64 500 F (3 % vendeur + 10 % transport) |

## 2.2 — Le paiement étagé (avance 20 % + solde à la livraison)

C’est la pièce manquante pour servir les petites coopératives villageoises sans capital FarmCash propre.

### Le problème

- Une coop collecte 5 T chez ses 8 membres → elle doit payer ses producteurs MAINTENANT (sinon ils ne livreront plus la prochaine fois).

- L’escrow ne libère qu’à la confirmation livraison (J+5 à J+15).

- La petite coop villageoise n’a pas 1,5 M F en avance.

### La solution : paiement étagé acheteur

- À la commande, l’acheteur paye 20 % en escrow « réservation » (variable : 10 % grosses commandes, 30 % petites).

- FarmCash débloque immédiatement 80 % de ces 20 % à la coop → elle paye ses producteurs.

- Le reste (20 % de la réservation) reste en garantie en escrow.

- À la livraison, l’acheteur paye le solde 80 %.

- Au scan QR de validation, distribution automatique en 3 paiements (vendeur, transporteur, FarmCash).

### Pourcentage d’avance recommandé selon le montant

| Tranche de commande | % d’avance | Logique |
| --- | --- | --- |
| Moins de 500 000 F | 30 % | Petit ticket, faible friction, coop a tout de suite l’essentiel |
| 500 000 à 5 millions F | 20 % | Compromis raisonnable, segment dominant |
| Plus de 5 millions F | 10 % | Acheteur industriel veut bloquer peu de cash |

Cette grille adaptative est plus fine qu’un pourcentage fixe. Implémentation : 3 lignes côté backend, à la création de commande.

## 2.3 — Le tarif transporteur connu dès la commande

Le défi : l’acheteur veut voir le total à payer dès la commande. Le transporteur n’est pas encore désigné, mais le tarif doit être prévisible.

### Solution : grille tarifaire FarmCash standardisée

FarmCash maintient une grille publique : prix transport = distance × tarif/km, ajusté par poids et type de véhicule. À la commande, l’app calcule automatiquement le tarif standard pour le trajet coop → acheteur.

Exemple de formule simple : tarif = (distance_km × coût_km) + (poids_kg × surplus_kg). Avec coût_km à 350 F pour camion 5 T : 300 km × 350 = 105 000 F.

### Comment construire la grille au démarrage

- Récolte terrain (1 semaine) : interviewer 5 à 10 transporteurs réels à Bouaké, Yamoussoukro, Abidjan pour avoir les fourchettes de prix du marché.

- Formule mathématique simple : distance × coût_km + bonus poids. Pas de complexité inutile.

- Marge d’adoption : fixer la grille 5 à 10 % en dessous du marché informel — le transporteur perd un peu mais gagne en visibilité et en traçabilité revenus.

- Ajustement mensuel : admin met à jour selon prix carburant, saison, état des routes.

## 2.4 — Tarification transporteur : modèle hybride recommandé

Trois modèles ont été comparés : grille fixe FarmCash, tarifs libres transporteur, hybride. Le modèle hybride combine le meilleur des deux mondes.

### Comment ça marche

- À l’inscription, le transporteur saisit juste son véhicule, sa capacité, ses zones préférées. Pas de tarif à configurer. Onboarding sous 3 minutes.

- À chaque mission proposée, il reçoit une notification avec le tarif standard FarmCash calculé pour ce trajet.

- Trois options : Accepter, Refuser, ou Proposer un autre prix avec justification (route cassée, urgence) — majoration ± 20 %.

- Si majoration, contre-proposition envoyée à l’acheteur qui valide ou refuse.

Ce modèle évite la cacophonie de prix (acheteur voit toujours un prix de référence prévisible) tout en gardant une marge de flexibilité pour les cas réels du terrain.

# 3. Stratégie d’amorçage du crédit coop sans capital

FarmCash n’a pas de capital initial pour prêter aux coopératives. C’est OK : l’architecture de paiement étagé (section 2.2) résout 80 % du besoin sans avancer un franc.

## 3.1 — Cinq stratégies progressives

Du plus simple à mettre en œuvre au plus ambitieux, sur un horizon de 12 mois.

### Option 1 — Paiement étagé acheteur (mois 1, zéro capital)

L’avance acheteur 20 % débloquée à la coop est suffisante pour qu’elle paye ses membres immédiatement. La coop opère sans avance FarmCash. C’est le mode par défaut.

### Option 2 — Partenariat microfinance (mois 4 à 6)

- Acteurs à approcher : COFINA, ADVANS Côte d’Ivoire, MicroCred CI, Baobab+, Banque Atlantique, BOA agri.

- FarmCash devient apporteur d’affaires : transmet le dossier coop avec son scoring interne (historique ventes, livraisons réussies, notes acheteurs).

- La microfinance vire, FarmCash rembourse automatiquement au release escrow.

- Marge partagée FarmCash / microfinance.

### Option 3 — Pool donateurs / subventions (mois 6 à 12)

- Sources possibles : FIRCA, PEJEDEC (Banque Mondiale), AFD, USAID West Africa, ANADER, Fondation Mastercard, Fondation Gates Agri.

- Lever 50 à 100 millions F en don ou prêt taux zéro.

- Utiliser ce pool comme fonds revolving pour les avances coop.

- Les intérêts récoltés alimentent le pool — auto-financement.

- Reporting transparent aux donateurs (impact social mesurable).

### Option 4 — Mutualisation coops (mois 6+)

Plusieurs coops établies mettent un fonds commun (mutuelle de solidarité interne FarmCash). Une coop en besoin emprunte au pool, remboursé au release escrow. Modèle tontine modernisé.

### Option 5 — Levée série A (mois 12+)

Quand FarmCash aura 6 à 12 mois d’historique avec GMV mesurable (> 1 Md F), VC africains accessibles : Partech Africa, Norrsken22, Janngo Capital, Orange Ventures, ou fonds agri spécialisés (AgFunder, AlphaMundi, Acumen).

## 3.2 — Le vrai actif : le scoring interne FarmCash

Dès le jour 1, FarmCash collecte de la donnée sur chaque coop : nombre de ventes réussies, nombre de litiges, délai moyen de livraison, volume mensuel, note acheteurs, stabilité des membres.

Au bout de 6 mois, FarmCash aura le meilleur scoring agricole de Côte d’Ivoire. C’est cette donnée — pas un capital — qui ouvrira les portes des microfinances et permettra de négocier un accès aux fonds en marque blanche. La donnée vaut plus que le capital initial.

# 4. Ce qui fonctionne déjà bien

Quatre choix d’architecture sont aujourd’hui des actifs différenciants à préserver.

### 4.1 — Coopérative comme agrégateur

Positionner le groupement villageois comme pivot — plutôt que de viser le producteur isolé. C’est métier-juste pour la Côte d’Ivoire rurale, où les producteurs sont trop fragmentés pour vendre seuls aux industriels.

### 4.2 — Escrow obligatoire + distribution automatique au prorata

L’argent reste bloqué jusqu’à confirmation, puis est redistribué automatiquement aux producteurs membres selon leur quote-part. Élimine la principale source de litige (« la coop a encaissé mais ne me paye pas »).

### 4.3 — Managed accounts (membres sans téléphone)

Reconnaître la réalité terrain : 40 à 60 % des producteurs ruraux n’ont pas de smartphone. La coop les enregistre, gère leurs annonces et reçoit leurs paiements. Avantage compétitif majeur face à Twiga, Apollo, Komaza qui imposent le smartphone.

### 4.4 — Sollicitations + lots agrégés

La coopérative ne se contente pas d’annuaire passif : elle sollicite ses membres en réponse aux demandes acheteurs et publie des lots agrégés. Matérialisation du rôle d’orchestrateur — bien rare dans l’écosystème.

# 5. Sept axes d’amélioration stratégique

Axes classés par impact business décroissant. Les trois premiers conditionnent la mise à l’échelle.

## 5.1 — Paiement étagé acheteur (priorité absolue)

Voir section 2.2. Solution sans capital FarmCash pour servir les petites coopératives villageoises dès le mois 1.

## 5.2 — Plan d’approvisionnement B2B + contrats à terme

Problème :

- Une brasserie veut 50 t/mois pendant 6 mois. Publier une demande spot et attendre des candidatures n’est pas un mode opératoire crédible pour sa supply chain.

Solution :

- Plan d’approvisionnement publié par l’acheteur (qté × mois × délais).

- Contrats à terme signés numériquement, libération mensuelle de tranches.

- Tableau de bord coop qui suit l’avancement des engagements.

## 5.3 — Cash physique vs paiement digital

Problème : 80 % et plus des paiements ruraux en CI restent en espèces.

Solution :

- Acheteur réserve avec mini-dépôt 5 % en escrow.

- Paye le reste en espèces à la livraison.

- Agent FarmCash terrain (ou transporteur formé) scanne le QR et valide le cash reçu.

- L’agent dépose le cash auprès d’un partenaire agréé (CCP, Postes ivoiriennes, kiosque mobile money).

## 5.4 — Transport coop interne

En CI rurale, la coopérative transporte souvent avec ses propres véhicules. Le flow actuel force à passer par un transporteur externe.

- Mode « Transport coop interne » qui shunt le marketplace transporteur.

- La coop déclare simplement qui livre et quand.

- Évite de demander un transporteur quand il n’y en a pas (zones reculées).

## 5.5 — Ambassadeurs locaux (confiance villageoise)

En CI rurale, la confiance se construit au village, pas via une note 4.7/5. Un acheteur fait confiance à un président de coop qu’il connaît personnellement.

- Ambassadeurs locaux (chefs de village, agents ANADER, anciens présidents fiables).

- Parrainage public des coopératives affiché côté acheteur : « Coop parrainée par M. Konan, ANADER Bouaké ».

## 5.6 — Monétisation diversifiée

3 % de commission seul est insuffisant à l’échelle. Sources de revenus à industrialiser :

- Avances coop (intérêt 2 à 3 % par cycle de 15 jours, ~50–70 % APR — standard microfinance CI).

- Assurance récolte commission 10 à 15 % sur primes Allianz CI / Atlantique.

- Subscription coop « Premium » 5 000 à 10 000 F/mois : analytics ventes, accès B2B prioritaire, export PDF mensuel.

- Données agricoles anonymisées vendues aux banques (BICICI, SGBCI), ministère, ONG, assureurs — 5 à 10 millions F/an.

- Commission transporteur à 10 % (et non 0,5 %) — pratique standard Yango / Heetch.

## 5.7 — Acquisition rurale

Construire l’app est maîtrisé. Remplir l’app d’utilisateurs ruraux est le vrai défi.

- Onboarding via les coopératives — 1 président équipé = 30 à 50 producteurs onboardés en une journée via managed accounts.

- Agents terrain rémunérés en commission 3 % du GMV apporté les 6 premiers mois.

- Partenariat ANADER (agence dev rural) — leurs commerciaux sont déjà sur le terrain.

- Radio rurale en bambara, dioula, baoulé — pas seulement français.

- WhatsApp Business comme passerelle d’entrée bas friction.

# 6. Top 3 priorités V2

Trois chantiers à mener dans les 6 prochains mois. Tous sans capital FarmCash propre.

| # | Chantier | Pourquoi prioritaire | Effort estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paiement étagé acheteur (20 % + 80 %) | Débloque toute la cible petites coops villageoises sans capital FarmCash. Pré-requis n°1. | 1 à 2 semaines de dev |
| 2 | Grille tarifaire transporteur + distribution multi-parties | Permet d’afficher un total transparent à la commande et de payer transporteur + vendeur + FarmCash automatiquement. | 1 semaine de dev |
| 3 | Plan d’approvisionnement B2B + contrats à terme | Capture les gros acheteurs industriels qui sont la clé du modèle économique. | 2 sprints (4 semaines) |

Les autres axes (cash livraison, transport coop interne, ambassadeurs, monétisation élargie, acquisition) sont des amplificateurs qui peuvent être menés en parallèle.

# 7. Note sur le risque concurrentiel

Le secteur agri-tech africain s’active. Plusieurs acteurs ont des moyens et regardent les marchés ouest-africains.

- Apollo Agriculture (Kenya, 200 M$ levés) — finance + intrants + assurance pour petits producteurs.

- Twiga Foods (Kenya) — grossiste B2B intermédié, vise les marchés urbains.

- Komaza (Kenya) — modèle outgrowers forestier, intégration verticale poussée.

- Acteurs locaux CI — Sayna, HelloFarmer, Agriedge. Encore fragmentés et sous-financés.

### Différenciateur défendable pour FarmCash

L’angle unique de FarmCash reste le rôle pivot du groupement villageois, là où la quasi-totalité des concurrents vise le producteur individuel. C’est plus aligné avec la réalité ivoirienne — les groupements sont une structure sociale ancrée, pas une création artificielle.

Trois conseils défensifs : verrouiller les partenariats institutionnels rapidement (ANADER, ministère de l’Agriculture, Conseil Café-Cacao), lever en série A pour avoir le runway nécessaire à la phase d’acquisition, et capitaliser sur le réseau coopératif comme barrière à l’entrée — les nouveaux entrants devront repartir de zéro côté trust local.